Monitor de Ofertas Laborales (MOL)

Propuesta de Implementación

Generación de Reporte de Compatibilidad
Laboral para Empresas

Versión 4.0 — 18 de marzo de 2026

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)

Documento para revisión y aprobación interna

# 1. Contexto y Fundamento

El MOL clasifica ocupaciones y construye perfiles de competencias con la taxonomía ESCO, enriquecida con análisis propio del mercado laboral argentino (Perfil Consolidado Argentino). Cuando identifica compatibilidad entre un trabajador y una vacante, el reclutador no tiene visibilidad sobre ese análisis.

Se propone una funcionalidad integral que permite al trabajador evaluar sus competencias, ver ocupaciones y ofertas compatibles, recibir sugerencias de capacitación, y generar un reporte profesional para presentar a reclutadores.

## Dos caminos de acceso

| Camino | Usuario | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A. Mi Futuro Laboral | Trabajador independiente | Se conecta solo, evalúa sus competencias, ve ofertas, se capacita, genera su reporte |
| B. Oficina de Empleo | Gestor / orientador | Carga perfil del trabajador, mismo flujo, genera reporte para darle |

# 2. Visión general: el ciclo completo

La funcionalidad cierra un ciclo completo de orientación laboral:

Paso 1 — Datos del trabajador: nombre, DNI (quién soy).

Paso 2 — Construir perfil de competencias: 3 vías combinables para capturar lo que sé hacer.

Paso 3a — Ocupaciones compatibles: para qué ocupaciones sirvo (ranking por afinidad).

Paso 3b — Ofertas laborales reales: qué puestos concretos hay en el mercado argentino.

Paso 3c — Capacitación + transición laboral: qué me falta, dónde capacitarme, y dos caminos de transición: hacia donde quiero ir (preferencia) o hacia donde conviene ir (demanda del mercado).

Reporte — PDF con QR + página web interactiva para presentar al reclutador.

# 3. Historias de Usuario

## HU-01: Trabajador evalúa competencias y genera reporte

Como trabajador, quiero evaluar mis competencias, ver ocupaciones y ofertas compatibles, saber dónde capacitarme, y generar un reporte, para que pueda presentarlo a reclutadores.

Desde /mi-futuro-laboral accedo al flujo completo de evaluación.

Puedo cargar competencias por ocupación, tarea o texto libre.

Cada competencia muestra su definición para confirmar o descartar.

Veo ocupaciones compatibles, ofertas reales y cursos sugeridos.

Genero PDF con QR para cualquier ocupación u oferta compatible.

## HU-02: Gestor genera reporte para un trabajador

Como gestor de oficina de empleo, quiero cargar el perfil de un trabajador y orientarlo con datos del mercado, para que reciba un reporte profesional y sepa dónde capacitarse.

Desde /oficina-empleo accedo a gestión de perfiles.

Mismo flujo que el trabajador, con gestión de múltiples perfiles.

Genero reportes para cada trabajador que oriento.

## HU-03: Reclutador consulta reporte

Como reclutador, quiero escanear el QR y ver el análisis de compatibilidad, para que pueda evaluar al candidato y ajustar criterios.

Accedo sin registrarme.

Veo competencias del perfil argentino (ESCO + emergentes).

Puedo editar competencias y el sistema recalcula.

# 4. Flujo completo

# 5. Pantallas y Wireframes

## 5.1. /mi-futuro-laboral — Landing trabajador

Página existente (hub 3 cards). Se agregan 2 cards nuevas: "Evaluá tu compatibilidad" y "Generá tu reporte". El flujo completo se ejecuta desde acá sin redirigir a /skills.

## 5.2. Paso 1: Datos del trabajador

El trabajador o gestor ingresa datos básicos.

## 5.3. Paso 2: Construir perfil — 3 vías de entrada

Rediseño con 3 vías combinables. Cada competencia muestra su definición ESCO para confirmar o descartar. Las competencias provienen del Perfil Consolidado Argentino (ESCO + emergentes aprobadas).

### Las 3 vías:

Vía 1 — Por ocupación (existe): "¿En qué trabajaste?" → extrae competencias del perfil consolidado.

Vía 2 — Por tarea (nuevo): "¿Qué sabés hacer?" → busca en ESCO + emergentes por nombre y definición.

Vía 3 — Texto libre (nuevo): "Contanos" → NLP identifica competencias del texto.

Definiciones visibles (nuevo): cada skill muestra su definición. ✓=confirmo, ?=no estoy seguro, ✕=descarto.

## 5.4. Paso 3, Tab 1: Ocupaciones compatibles

Ranking por % de afinidad con el perfil. Botón "Reporte" en cada fila.

## 5.5. Paso 3, Tab 2: Ofertas laborales reales

Ofertas de ofertas_dashboard filtradas por las ocupaciones compatibles. Cada oferta muestra compatibilidad personalizada, skills que tiene/le faltan, y botón "Reporte" vinculado a esa oferta específica.

## 5.6. Paso 3, Tab 3: Capacitación sugerida

Cursos organizados por brecha técnica + dos modos de transición laboral: (A) por preferencia del trabajador ("quiero ser X, ¿qué me falta?") y (B) por demanda del mercado (ocupaciones en crecimiento accesibles desde tu perfil, usando tendencia temporal de ofertas). Fuente: Portal de Capacitación CABA (2,255 cursos).

## 5.7. Modal de confirmación

Confirma datos del candidato antes de generar el reporte.

## 5.8. Reporte web — Vista del reclutador

Página pública /reporte/{token}. Competencias del perfil argentino. Editable por el reclutador.

## 5.9. Carta PDF con QR

# 6. Taxonomía: ESCO Argentino — Perfil Consolidado

La evaluación no usa ESCO genérico sino el Perfil Consolidado Argentino, construido por el MOL:

| Capa | Origen | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ESCO Estándar | Taxonomía europea (14,257) | Python, SQL, Testing |
| Emergentes aprobadas | Ofertas argentinas + aprobación humana | Docker (45%), Scrum (60%) |
| Perfil Consolidado | ESCO + emergentes = total | Lo que realmente se pide en Argentina |

Cada ocupación tiene su versión (v1, v2...) que se incrementa con aprobaciones.

El reporte registra la versión usada (reproducibilidad).

Sistema ya implementado: tabla esco_argentino + API CRUD + panel de aprobación en /admin/skills.

# 7. Modelo de Datos

## Tabla: reportes_compatibilidad (nueva)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | Identificador |
| token | VARCHAR(64) | Token público URL |
| perfil_id | UUID (FK) | Perfil del trabajador |
| created_by | UUID (FK) | Quien generó |
| origen | VARCHAR(20) | "trabajador" o "oficina_empleo" |
| candidato_nombre | VARCHAR(200) | Nombre |
| candidato_dni | VARCHAR(20) | DNI |
| ocupacion_uri | TEXT | URI ESCO |
| ocupacion_label | VARCHAR(200) | Nombre ocupación |
| oferta_id | BIGINT | Oferta específica (si aplica) |
| perfil_consolidado_version | INTEGER | Versión del perfil argentino usado |
| match_score | NUMERIC(5,2) | % compatibilidad |
| skills_candidato | JSONB | Snapshot competencias |
| skills_requeridas | JSONB | Skills del perfil argentino |
| skills_cubiertas | JSONB | Que coincidieron |
| skills_gap | JSONB | Faltantes |
| estado | VARCHAR(20) | activo/expirado/revocado |
| expira_at | TIMESTAMPTZ | 60 días |

# 8. Seguridad

| Aspecto | Medida |
| --- | --- |
| Datos personales | Solo visibles con token |
| Acceso | UUID 32 chars aleatorio |
| Expiración | 60 días, revocable |
| Auditoría | Cada acceso registrado |
| Consentimiento | Trabajador acepta datos en reporte |

# 9. Implementación

## 9.1. Lo que ya existe

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Landing /mi-futuro-laboral | ✅ Hub con 3 cards (agregar 2 nuevas) |
| Motor de matching (MySkillsSearch) | ✅ 897 líneas, 3 pasos completos |
| API perfiles trabajadores | ✅ CRUD completo |
| ESCO Argentino + panel aprobación | ✅ Tabla + API + versionado |
| 14,257 skills con definición | ✅ 100% cobertura |
| Ofertas dashboard | ✅ 16K+ ofertas validadas con ISCO |
| Cursos CABA scrapeados | ✅ 2,255 cursos con desc + plan |
| Export Excel | ✅ xlsx instalado |

## 9.2. Lo que hay que crear

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Cards nuevas en /mi-futuro-laboral | Evaluar compatibilidad + Generar reporte |
| Flujo autónomo Mi Futuro Laboral | 3 pasos embebidos sin redirigir a /skills |
| Activar /oficina-empleo | Conectar wireframes con MySkillsSearch real |
| Vía 2: búsqueda por tarea | Búsqueda en ESCO + emergentes con definiciones |
| Vía 3: texto libre → skills | NLP identifica competencias de texto narrativo |
| Tab Ofertas laborales | JOIN ocupaciones compatibles × ofertas_dashboard |
| Tab Capacitación | Matching brechas × cursos CABA + transición laboral |
| API /api/compatibility-report | Token + snapshot + PDF con QR |
| Página /reporte/{token} | Reporte web interactivo público |

# 10. Impacto esperado

## Para los trabajadores

Ciclo completo: evaluación → ofertas → capacitación → reporte.

3 vías de entrada: no necesitan conocer terminología formal.

Sugerencias de capacitación + transición laboral dual: por preferencia personal o por demanda del mercado.

Reporte profesional para entrevistas.

## Para las empresas

Análisis basado en mercado argentino real.

Competencias emergentes visibles en el reporte.

Personalización en tiempo real.

## Para oficinas de empleo

Herramienta integral de orientación laboral.

Datos del mercado + capacitación = servicio completo.

Gestión de múltiples perfiles.

## Para el MOL / OEDE

Difusión orgánica via reportes.

Posicionamiento: único sistema con ESCO Argentino + ofertas + capacitación.

Datos de uso: brechas más frecuentes, transiciones más demandadas.

# 11. Puntos abiertos para discusión

| # | Pregunta | Opciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Registro para el trabajador? | a) Anónimo b) Email mínimo c) Completo |
| 2 | ¿Vigencia de los reportes? | a) 30 días b) 60 días c) Sin expiración |
| 3 | ¿Registro para el reclutador? | a) No, libre b) Email mínimo |
| 4 | ¿DNI en el reporte web? | a) En ambos b) Solo PDF |
| 5 | ¿Límite de reportes? | a) Sin límite b) Por plan |
| 6 | ¿Prioridad de desarrollo? | a) Camino B primero b) Ambos c) Camino A primero |
| 7 | ¿Corte versión perfil consolidado? | a) Al generar reporte b) Periódico c) Cuando el analista decide |
| 8 | ¿Fuentes de capacitación adicionales? | a) Solo CABA por ahora b) Incluir nacionales c) Incluir MOOCs |

— Fin del documento —